Rozpiska postępu:

* Tydzień 2 - Baza danych + koncepcja zbiornika/wazonu
* Tydzień 3 - Dobór pompy + przewodów
* Tydzień 4 - Projekt zbiornika + przygotowanie do druku 3D
* Tydzień 5 - Druk 3D
* Tydzień 6 - Koncepcja złożenia układu
* Tydzień 7 - Wykonanie układu
* Tydzień 8 - Koncepcja układu sterowania
* Tydzień 9 - Implementacja układu sterowania
* Tydzień 10 - Testy + koncepcja internetu rzeczy
* Tydzień 11 - Ewentualne poprawki
* Tydzień 12 - Ewentualne poprawki
* Tydzień 13 - AWARYJNIE!
* Tydzień 14 - AWARYJNIE!!
* Tydzień 15 - Termin oddania